|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do umowy  o realizację zadania publicznego  **Tabela finansowania zadania-**  przebudowa budynku położonego w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 63 A  oraz utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu D, w latach 2022- 2027, dla 30 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i spectrum autyzmu | | | |
| **1. Opis przedsięwzięcia - zakres rzeczowy zadania** | | | |
| Przedmiotem przedsięwzięcia są roboty ogólnobudowlane, w tym prace rozbiórkowe, roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz roboty wykończeniowe. Bieżący remont związany będzie z przebudową i dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami. Planowana jest budowa szybu windy, wymiana instalacji elektrycznej dostosowanej do potrzeb nowej placówki, remont ścian, sufitów i podłóg, łazienek z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonanie instalacji przeciwpożarowej i alarmowej, wyrównanie terenu zewnętrznego, wykonanie dojść i dojazdu oraz ogrodzenie terenu.  **2. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji\*** | | | |
| **Lp.** | **Elementy i rodzaje robót oraz sposób ich kalkulacji** | **Koszt realizacji poszczególnych zadań w zł z VAT** | **Planowany termin zakończenia poszczególnych składników przedsięwzięcia (miesiąc, rok)** |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| **OGÓŁEM ŚRODKI INWESTYCYJNE:** | | **999 880** |  |
| 1 | Rozbiórki elementów z wywozem i utylizacją | 33 760 | lis.22 |
| 2 | Roboty budowlane | 165 167 | lis.22 |
| 3 | Roboty instalacyjne, w tym elektryczne i sanitarne | 187 962 | lis.22 |
| 4 | Roboty wykończeniowe | 212 514 | lis.22 |
| 5 | Roboty pozostałe, w tym: winda, ogrodzenie, parking | 300 477 | lis.22 |
| 6 | Zakupy inwestycyjne, w tym: min. sprzęt | 100 000 | lis.22 |
| **OGÓŁEM ŚRODKI NA WYPOSAŻENIE:** | | **20 000** |  |
| 1 | wyposażenie, w tym: meble i sprzęt rehabilitacyjny | 20 000 | lis.22 |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| **OGÓŁEM ŚRODKI BIEŻĄCE:** | | **75 660** |  |
| 1 | Środki na bieżącą działalność | 58 200 | gru.22 |
| 2 | Środki na zwiększenie dotacji | 17 460 | gru.22 |
| … |  |  |  |
| **OGÓŁEM KOSZTY ZADANIA:** | | **1 095 540** | **gru.22** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |